# План спринта

## 1. Общая информация

Проект: CRM-система для компании по доставке готовой еды.

Методология: Scrum.

Продолжительность спринта: 2 недели (10 рабочих дней).

Версия проекта: 1.1.0.

## 2. Бэклог продукта

| № | Задача | Приоритет | Оценка трудоёмкости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Как клиент, я хочу оформлять заказ через систему, чтобы получать готовую еду с доставкой. | Высокий | 3 дня |
| 2 | Как клиент, я хочу оплачивать заказ онлайн, чтобы не рассчитываться наличными при получении. | Высокий | 2 дня |
| 3 | Как повар, я хочу видеть очередь заказов на кухне и отмечать их готовность, чтобы своевременно передавать блюда курьерам. | Высокий | 2 дня |
| 4 | Как менеджер доставки, я хочу назначать свободного курьера на заказ, чтобы ускорить доставку. | Высокий | 3 дня |
| 5 | Как клиент, я хочу получать SMS-уведомления об изменении статуса заказа, чтобы знать, когда приедет доставка. | Средний | 2 дня |
| 6 | Как директор, я хочу просматривать отчёты о продажах и среднем чеке, чтобы оценивать эффективность работы компании. | Средний | 4 дня |
| 7 | Как менеджер по закупкам, я хочу видеть остатки ингредиентов и списание продуктов, чтобы своевременно пополнять запасы. | Средний | 3 дня |

## 3. Цель спринта

Создать базовый процесс обработки заказа, позволяющий клиенту оформить и оплатить заказ, кухне подготовить его, а системе назначить курьера для доставки.

## 4. Задачи, включённые в спринт

В текущий спринт включены следующие задачи:

- Задача № 1 — оформление заказа клиентом (3 дня).

- Задача № 2 — онлайн-оплата заказа (2 дня).

- Задача № 3 — управление очередью заказов на кухне (2 дня).

- Задача № 4 — назначение курьера на заказ (3 дня).

Общая оценка трудоёмкости: 10 рабочих дней.

## 5. Обоснование выбора задач

В спринт включены задачи, необходимые для реализации основного процесса работы CRM-системы: от оформления заказа клиентом до его подготовки на кухне и назначения курьера. Они имеют высокий приоритет, поскольку формируют базовую функциональность системы.

Остальные задачи перенесены на следующие спринты, так как SMS-уведомления, аналитические отчёты и расширенный учёт запасов дополняют основную функциональность, но не являются обязательными для создания базового процесса обработки заказа.

## 6. Ожидаемый результат спринта

По завершении спринта должна быть реализована последовательность основных операций: клиент оформляет и оплачивает заказ, кухня получает информацию о заказе и отмечает его готовность, после чего менеджер доставки назначает курьера.